**LISTE DES USER STORIES**

**1. Connexion et inscription**

User Story 1 : Inscription

* En tant que nouvel utilisateur,
* je souhaite pouvoir m'inscrire sur la plateforme,
* afin de créer un compte et accéder aux fonctionnalités.

Critères d'acceptation :

* L'utilisateur doit fournir un email valide, un mot de passe et ses informations personnelles (nom, prénom).
* Une confirmation par email est envoyée après l'inscription.

Estimation : 2 jours

User Story 2 : Connexion

* En tant qu’utilisateur inscrit,
* je souhaite pouvoir me connecter à la plateforme,
* afin de retrouver mes informations personnelles et utiliser les fonctionnalités.

Critères d'acceptation :

* L'utilisateur doit entrer un email et un mot de passe valides.
* Un message d'erreur s'affiche si les identifiants sont incorrects.

Estimation : 2 jours

User Story 3 : Réinitialisation du mot de passe

* En tant qu’utilisateur,
* je souhaite pouvoir réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli,
* afin de regagner l'accès à mon compte.

Critères d'acceptation :

* L'utilisateur doit fournir son email pour recevoir un lien de réinitialisation.
* Le lien expire après 24 heures.

Estimation : 1 jour

**2. Gestion des matières**

User Story 4 : Choix des matières pour un élève

* En tant qu’élève,
* je souhaite pouvoir sélectionner les matières que je veux étudier,
* afin de personnaliser mon apprentissage.

Critères d'acceptation :

* L'élève peut choisir une ou plusieurs matières dans une liste prédéfinie.
* Les matières sélectionnées sont enregistrées dans son profil.

Estimation : 3 jours

User Story 5 : Spécialisation des tuteurs

* En tant que tuteur,
* je souhaite être associé à une matière spécifique,
* afin de guider les élèves dans cette matière.

Critères d'acceptation :

* Chaque tuteur est lié à une seule matière.
* La matière est affichée sur son profil.

Estimation : 2 jours

**3. Gestion des rendez-vous**

User Story 6 : Planification des rendez-vous

* En tant qu’élève ou tuteur,
* je souhaite pouvoir planifier un rendez-vous avec mon binôme (élève/tuteur),
* afin de organiser mes sessions d'apprentissage.

Critères d'acceptation :

* L'utilisateur peut sélectionner une date, une heure et un sujet pour le rendez-vous.
* Une notification est envoyée aux deux parties après la confirmation.

Estimation : 3 jours

User Story 7 : Modification ou annulation des rendez-vous

* En tant qu’élève ou tuteur,
* je souhaite pouvoir modifier ou annuler un rendez-vous planifié,
* afin de gérer mon emploi du temps.

Critères d'acceptation :

* Les modifications doivent être effectuées au moins 24 heures avant le rendez-vous.
* Une notification est envoyée à l'autre partie après modification ou annulation.

Estimation : 3 jours

**4. Messagerie**

User Story 8 : Envoi de messages

* En tant qu’élève ou tuteur,
* je souhaite pouvoir envoyer des messages à mon binôme (élève/tuteur),
* afin de communiquer facilement en dehors des rendez-vous.

Critères d'acceptation :

* Les messages sont envoyés en temps réel grâce à la messagerie instantanée.
* Les messages non lus apparaissent comme "non lus" jusqu'à ce qu'ils soient ouverts.

Estimation : 4 jours

User Story 9 : Épinglage des messages importants

* En tant qu’élève ou tuteur,
* je souhaite pouvoir épingler certains messages importants,
* afin de les retrouver facilement plus tard.

Critères d'acceptation :

* Les messages épinglés apparaissent dans une section dédiée.

Estimation : 1 jour

**5. Gestion des tâches**

User Story 10 : Création et suivi des tâches

* En tant qu’élève ou tuteur,
* je souhaite pouvoir créer et consulter une liste de tâches liées à mes rendez-vous,
* afin de suivre mes objectifs pédagogiques.

Critères d'acceptation :

* Les tâches peuvent être marquées comme "complétées".
* Chaque tâche a une description et une date limite (échéance).

Estimation : 3 jours

**KANBAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tâches (Cartes) | Priorité | Temps estimé | Personne en charge |
| À faire | Inscription des utilisateurs | **Haute** | 2 jours |  |
|  | Connexion des utilisateurs | **Haute** | 2 jours |  |
|  | Réinitialisation du mot de passe | **Moyenne** | 1 jour |  |
|  | Choix des matières pour un élève | **Moyenne** | 3 jours |  |
|  | Spécialisation des tuteurs | **Moyenne** | 2 jours |  |
|  | Planification des rendez-vous | **Haute** | 3 jours |  |
|  | Modification ou annulation des rendez-vous | **Moyenne** | 3 jours |  |
|  | Envoi de messages | **Haute** | 4 jours |  |
|  | Épinglage des messages importants | **Faible** | 1 jour |  |
|  | Création et suivi des tâches | **Moyenne** | 3 jours |  |
| En développement | *Vide pour l'instant (aucune tâche n'a commencé)* | - | - |  |
| À tester | *Vide pour l'instant (aucune dépendance ou blocage identifié)* | - | - |  |
| Terminé | *Vide pour l'instant (aucune tâche terminée)* | - | - |  |